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安全文明设施制作工程合同
承包人：安徽建工水利开发投资集团有限公司  （以下简称“甲方”）
    劳务分包人：                              （以下简称“乙方”）
鉴于甲方已与建设单位            签订        合同（简称“总包合同”，下同），乙方已充分了解总包合同工期进度、质量标准与技术要求。双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc384026353][bookmark: _Toc383940879][bookmark: _Toc384137524][bookmark: _Toc389602798][bookmark: _Toc389663455]第一条  乙方情况
1.1 企业法人营业执照
统一社会信用代码：                                               
法定代表人姓名：                                                 
1.2 企业资质证书
资质证书编号：                    /                             
发证机关：                        /                             
资质专业及等级：                  /                             
复审时间及有效期：                /                             
1.3 安全生产许可证
安全生产许可证编号：              /                                 
许可范围：                        /                                  
有效期：                          /                                  
1.4 乙方为：      纳税人。
第二条  劳务工作对象、范围及内容    
2.1 工程名称：G4京港澳高速岳长扩容工程一标段项目     
2.2 工程地点：湖南省岳阳市岳阳县新墙镇
2.3 分包作业范围及内容：安全文明设施制作工程
第三条  分包作业期限   
3.1 作业总日历天数为：45天，计划开工日期  2026 年    月     日，计划完工日期  2026   年    月    日，关键节点工期： / 。具体开工时间以甲方通知时间为准。乙方应按甲方安排的工作计划进场和退场，进、退场费用由乙方承担。
    3.2 乙方应按照合同约定工期在人力、资金、小型及辅助设备等方面予以充分保证，确保甲方总工期目标的实现。
3.3 甲方根据建设单位总工期及分部分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行。
3.4 乙方未能按本合同工期和甲方及建设单位的要求完成劳务作业，每延期一日，应向甲方支付 2000 元违约金；已造成或预期造成工期延误不能实现甲方合同目的，甲方有权单方面解除合同，也有权将本合同工程中的一部分直至全部工作交由他人完成或自行完成。造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担。
3.5 合同执行过程中，因政府、建设单位、不可抗力、征地拆迁、阻工、疫情、环保等非甲方原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、小型及辅助设备误工损失等风险已计入劳务作业单价中，不再另行增加费用，乙方也不得由此提出任何索赔和补偿。
第四条  双方代表
    4.1 甲方项目负责人：    ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。
4.2 乙方现场负责人为：    ，身份证号：     ，联系电话：     ，负责本合同工作内容的组织实施，办理结算，签订合同和补充协议，以及其他书面往来文件等相关事宜，具体以授权委托书为准（附件十）。
4.3 乙方原则上不允许更换现场负责人。乙方若需更换现场负责人，应提前14天书面通知甲方并征得甲方同意，且另向甲方出具授权委托书。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作的乙方现场负责人和其他人员，乙方应予以撤换。
4.4 乙方现场负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等主要管理人员（附件四）每月在施工现场的时间不得低于22天，如有特殊情况,经甲方批准后方可离开，未向甲方项目部履行请假手续擅自离开现场的，甲方有权按每人每次 1000 元标准计算违约金，从乙方劳务费中扣除。
第五条  合同价款
5.1 合同总价：本合同含增值税劳务作业费暂定总价    元（大写：人民币    元），增值税税率为  %，增值税_  _元（大写：人民币：_  ）；不含增值税劳务作业费暂定总价   元（大写：人民币     ）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终价款以《工作量清单》（附件一）所列细目的单价和实际完成的经双方结算确认的合格数量为准。本合同约定的不含增值税价格不因国家增值税税率变化而变化。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。
5.2 合同单价：详见《工作量清单》。
5.2.1本合同为固定综合单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。
5.2.2 本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工作量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除《工作量清单》中注明的以外，合同单价中已包含但不限于乙方为完成劳务作业需要的人工、小型及辅助材料设备、安全环保文明施工、进出场调遣、二次搬运、燃油电力、保险及税费；停（窝）工损失、责任赔偿、罚款；工、料、机涨价引起的风险；利润以及合同明示或暗示的责任、义务、风险等。
5.2.3 因变更设计或签证增减的工作项目和数量，合同有单价的参照合同单价，合同没有单价的以甲方核定为准或甲方有权将此部分工作内容交由他人完成，乙方应无条件配合并不得由此提出索赔或补偿。
第六条  计量、结算与支付
6.1 计量
6.1.1 工作数量：《工作量清单》所列工作数量为暂定数量。实际以乙方按施工图施工，经甲方审核的合格工作数量为准。
6.1.2 计量程序：工程进度款计量不超实际施工工程量，最终计量以审计为准
6.1.3 对未经甲方认可、不按技术交底（或变更设计）开展劳务作业、超出合同范围、质量验收不合格等乙方原因造成返工的工作量，甲方不予计量。 
6.2 结算
6.2.1 过程结算：乙方应于每月  20  日前与甲方项目部办理结算。每期结算以《工作量清单》所列细目单价与双方确认的当期工作数量办理。
6.2.2 终期结算：乙方应在合同约定全部工作内容完成并经甲方验收合格后 15 日内或者本合同解除之日起7日内与甲方办理终期结算。
6.2.3 合同封账：终期结算时双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限与甲方办理终期结算，以甲方核定的结果进行封账。
6.2.4 办理结算时，甲方对包含在合同价款中但实际由甲方提供或承担的费用予以扣除，按合同约定应扣除的超损耗费用、违约金、赔偿费用、罚款等一并扣除。甲方未及时扣除的，不视为对乙方权利的放弃。
6.2.5 甲方向建设单位、监理和其它单位报送工程有关的资料，仅视为甲方向建设单位、监理和其它单位履行总包合同约定内容的必经程序，不作为甲乙双方结算的依据。
6.2.6 劳务作业质量保证金的扣留选择以下第 2 种方式。
（1）每期结算（过程结算）时应扣留结算价款的  /  %作为劳务作业质量保证金。
（2）终期结算时一次性扣留结算总价款的  3  %作为劳务作业质量保证金。
（3）无劳务作业质量保证金。
劳务作业质量保证金退还方式、期限及标准: 本合同工程保修期（保修期限自乙方完工后至本项目工程交工验收合格）满后无质量问题一个月内无息付清。  
6.2.7 双方特别约定：  经履约保证金的缴纳金额：20000元（贰万元整），缴纳时间：签收通知书之日起5个工作日内缴纳完成；退还时间：合同工程经项目部验收合格且经乙方申请后30日内无息退还。 
6.3 支付
6.3.1 本合同无预付款。
    6.3.2 双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按结算金额向甲方提供增值税发票。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。
    6.3.3 甲方代乙方支付的雇佣人员工资视为支付给乙方的劳务作业费。乙方应提前 5 日就代付部分向甲方提供符合要求且等额有效的增值税发票,甲方有权将未开具发票所涉税额直接从应付劳务作业费中扣除。
6.3.4 过程支付：工程进度款支付按实际申请进度款的85%支付。
6.3.5 完（交）工支付： 本合同工程经项目部验收合格后付至 97 %，剩余3%作质保金。
6.3.6 双方约定的支付方式：甲方可以选用银行转账、票据、安信等其中任一或组合方式支付。甲方采用票据、安信等付款的，贴息费用由  乙方  承担。
乙方账户信息如下：
开户名称：                                                                                     
开 户 行：                                                                                     
账    号：                                                                                        
6.3.7 如甲方出现资金困难，乙方同意给予 2  个月的付款宽限期，宽限期间内不视为甲方违约。宽限期过后，仍未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付逾期利息。计算方式按一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余应付款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的结算价款。由此产生的诉讼费、律师费、保全费等相关费用及资金成本乙方在合同单价中已综合考虑，不另行计取。
6.4 税票要求
6.4.1 乙方应按国家税法规定开具发票。乙方提供的发票出现不规范、不合法或涉嫌虚开等税务问题时，造成的一切经济及法律后果由乙方承担，包括但不限于补缴税款、滞纳金、罚款等，否则甲方有权不予支付且不免除乙方开具合法发票的义务。
6.4.2 乙方与甲方的业务涉及税务调查的，乙方必须履行通知义务，并且有义务配合。
    6.4.3 乙方开具的票据必须是由乙方从其发票主管税务机关购领或经其主管税务机关批准自印或监制的发票；乙方必须保证提供给甲方的发票的票面数据与乙方缴销税务机关和乙方留存的发票存根联填列数据相符；因乙方提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从乙方取得增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。
    6.4.4 乙方开具的票据在送达甲方以前如发生丢失、灭失或被盗，乙方应负责按税法规定向甲方提供有关丢失发票的存根联复印件并加盖发票专用章，否则，由此造成的经济损失由乙方负责。
    6.4.5 乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失或被盗，乙方应按税法规定和甲方的要求及时向甲方提供丢失发票的存根联复印件并加盖发票专用章，积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证办理手续，否则由此造成的经济损失，由乙方承担。
第七条  材料物资和机械设备
7.1 本工程所需材料由甲方提供。甲方提供的材料名称及允许损耗系数等见《甲方提供材料清单》（附件二）。乙方若累计领用量超出理论用量加允许损耗用量的材料款在乙方劳务费结算时按市场价的1.5倍扣回。
7.2 甲方提供的机械设备及周转材料见《甲方提供机械设备及周转材料清单》（附件三），乙方应自带除甲供机械设备及周转材料外的其他全部小型工具和专用工具，提供必要的辅助材料。甲方提供的机械设备及周转材料乙方应妥善使用和保管，用好后及时归还，损坏或丢失由乙方按重置价赔偿。
7.3 甲方提供的材料和机械设备及周转材料到达工地或指定地点之后，发生的搬运、装卸、整理、清除等所有劳务工作均由乙方负责并承担费用。
7.4 乙方不得倒卖工地材料，不得将甲供材料和设备及周转材料用于非本合同约定的施工内容及范围。对乙方倒卖行为，甲方有权追究乙方违约责任，涉嫌犯罪的，甲方有权移交公安机关处理。
7.5 合同终止或现场施工结束后，乙方应在  10  日内无条件退场，乙方所有的机具设备材料不得遗留在甲方工地，阻碍甲方施工。乙方怠于撤离，导致机具设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担，影响施工的，甲方有权清理出场，造成的损坏或损失由乙方自行承担。
第八条  劳务作业质量要求
[bookmark: _Hlk25422278]8.1 劳务作业质量标准为：满足总包合同对作业质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：
（1） 工程施工质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。  
（2）                           /                                      
8.2 乙方必须按本工程采用的作业技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织，加强质量控制，确保质量。
8.3 甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，该部分不予计量，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担。若乙方拒绝修复、拖延修复、修复不达标准，甲方有权另行委托第三方进行修复，由此发生的费用和对甲方造成的损失由乙方承担，甲方可在无需乙方签字同意的情况下，依据与第三方签订的合同及费用结算从乙方作业费中扣除。作业质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括建设单位质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。
8.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。
8.5 乙方应配合甲方做好施工中各项目、各环节及分工序的检测、量测和试验。上道工序完成后，未经甲方质检人员和监理同意，不得进入下道工序施工。
8.6 甲方及上级部门对乙方施工现场质量进行检查时，乙方要提供相关资料（含措施费用凭证），对检查中存在的问题，乙方要认真进行整改，整改完成后及时上报甲方进行复查。如整改不及时或拒不整改，乙方承担2000元/次违约金。
8.7 乙方必须按甲方要求做好单项、单位、分部、分项、检验批工程的质量记录、评定工作，保证工程质量评定的真实性、准确性、及时性。
8.8 缺陷责任期后，因乙方作业质量问题致甲方被追究工程质量终身责任的，甲方有权向乙方追偿。
    第九条  安全文明施工、环境保护与职业病防治
9.1 乙方应遵守国家及地方政府部门、建设单位和甲方现场管理要求颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护、疫情防护、消防等法规制度和甲方编制的安全施工组织要求，做好安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受监督检查。
9.2 乙方应根据要求设置专职安全员，保障作业现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。雇佣人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其雇佣人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。
9.3 乙方在整个作业期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。
9.4 乙方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材、安全警告标示牌等。
9.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。
9.6 乙方对其员工（包括雇佣人员）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
9.7 由于乙方原因造成事故或其他人身、财产损害以及环境污染的，其责任和费用由乙方承担。如因此造成甲方损失或者甲方承担了相关责任的，甲方有权从乙方结算中扣除。
    9.8 乙方应做到文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负责保管并清理好场地。应采取措施防止工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。
9.9 其他未尽事宜见《安全环保管理协议书》（附件五）、《临时用电协议书》（附件六）。
第十条   劳动用工管理
10.1 乙方对雇佣人员的实名制管理和工资支付负直接责任，应与甲方签订农民工工资支付协议（附件七），应按照国家现行法律法规和当地政府规定与雇佣人员签订劳动合同或用工书面协议。进场前向甲方提供雇佣人员花名册、身份证、劳动合同或用工书面协议、特殊工种证、银行卡等复印件备案。雇佣人员发生变动时，应及时提交变动信息，自行承担因信息报送错误、漏报、多报、不报等产生的责任。
10.2 乙方应按月编制工资支付表（含人员姓名、身份证号、考勤、工资金额、银行账号等信息），经雇佣人员本人及乙方现场负责人签字确认后，提交甲方项目部直接发放雇佣人员工资卡中，所需费用从乙方作业费中扣除。
10.3 发生干扰甲方、上级单位、建设单位、监理及政府正常秩序的上访或群体事件，乙方应在接到甲方通知后立即到甲方指定地点或者政府有关部门进行处理；逾期不处理的，乙方同意由甲方会同当地政府或者有关部门，依据上访人员提供的证据确定金额并予以代付，所需费用从乙方作业费中扣除，作业费不足的，甲方可向乙方追偿，同时乙方承担10000 元/次违约金。
10.4 乙方雇佣人员年龄段应限制在18～60周岁（男性劳动者不超过60周岁，女性劳动者不超过50周岁）。对不符合年龄条件的，甲方有权责令乙方依法予以清退，不及时清退的，每次收取乙方违约金 10000  元。
10.5 乙方应按照甲方要求协助开展雇佣人员实名制信息化管理工作，配合使用实名制系统登记人员信息、开展线上考勤、教育交底、培训考试等。
10.6 乙方及雇佣人员应遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾，自行承担相应费用。
10.7 乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同劳务作业需要。另乙方承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害雇佣人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少于1期）组织其管理人员及劳务人员进行体检，体检费用由乙方自行承担，体检报告应及时整理并提交给甲方项目部。
第十一条  甲方一般义务
11.1 负责与设计单位、建设单位、监理的联系和协调工作。
11.2 加强对乙方雇佣人员的定期点名制度，有权对乙方用工和工资支付情况进行监督，强化过程管控。
11.3 及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决作业中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。
11.4 负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。
11.5 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。甲方应按时提供材料设备保证作业需要；甲方提供的机械设备性能应满足作业的要求，安装调试完毕运行良好后交付乙方使用。
11.6 负责按本合同约定办理结算、支付。有权对乙方资金使用情况进行过程监控，乙方应保证专款专用。
11.7 甲方其他义务      /           
第十二条  乙方一般义务
12.1 严禁转包、再分包。乙方不得将作业范围内的部分或全部工程再分包给其他单位或个人。如发生再分包、转包行为，按合同总价的  10  %向甲方支付违约金，从作业费中扣除且甲方有权解除合同，给甲方造成损失的，由乙方承担。
12.2 按照图纸、交底、规范要求组织作业；配合日常施工测量、监控量测及现场试验工作并及时上报资料；严格执行甲方的施工计划和现场安排，配合甲方办理交工验收；对甲方供应材料和设备办理签认手续。
12.3 作业期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。
12.4 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因发生损坏的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
12.5 保护和维护施工道路和桥梁畅通，因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁的，责任及费用均由乙方承担。
12.6 按甲方统一规划堆放材料机械。妥善保管、合理使用甲方提供的机械、材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
12.7 应配备足够的小型机具和人员以满足作业需要，作业高峰期根据甲方的施工计划，按照甲方要求（联系单、任务单形式、项目部函件等形式）及时增加小型机具和人员配置。
12.8 作业中可能存在交叉作业，甲方将根据项目实际情况总体安排，乙方应服从甲方安排，积极配合。
12.9 尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。不得使用甲方名称、甲方项目部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，由乙方承担侵权赔偿责任。
12.10 建设单位对甲方的要求以及甲方向建设单位的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致建设单位对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚。
12.11 乙方其他义务   /    。
第十三条  保险
    13.1 乙方必须为其雇佣人员办理赔偿限额不低于  50  万元/人/次的意外伤害保险，并为作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，并报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。
13.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。
13.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则乙方应承担由此造成的损失。
13.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方原因导致延误或无法获取保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。
13.5 不能保险理赔（含理赔不足以弥补的损失）的损失，由乙方自行承担风险和费用。
第十四条  文物和地下障碍物
14.1 作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并第一时间以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知后及时报告当地文物管理部门，双方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
14.2 作业中发现影响工作的地下障碍物（电缆、光缆、管线等）时，乙方应立即停止作业并即时通知甲方，做好现场保护，待妨碍排除并经相关归属单位确认后方可恢复施工。由此造成的罚款或赔偿由乙方承担。
第十五条  违约责任
15.1 由于乙方管理不到位、施工实力不具备或不服从甲方管理等，造成一定的负面影响或损失，列入“安徽建工集团限制交易名单”，在全集团范围内不得承接其他新的任务。
15.2 本合同中所涉及的债权，乙方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，则该行为无效，按合同总价的  10   %向甲方支付违约金，从劳务费中扣除，甲方有权解除合同。
15.3 乙方使用或私刻甲方名称、甲方项目部名称或其他与甲方有关的名称与第三人签订的合同、出具的证明、做出的承诺均无效，按合同总价的  10  %向甲方支付违约金，从乙方劳务费中扣除，甲方有权解除合同并向公安机关报案。
15.4 如因乙方原因造成与第三方发生纠纷，乙方限时自行处理。如乙方怠于处理或未完善处理，甲方代为处理或协助处理的，发生的各项费用由乙方承担，同时乙方承担  30000   元/次违约金。
15.5 乙方保证在履行合同过程中不侵犯任何第三方的知识产权。因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的一切损失。乙方采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在劳务作业费中。
15.6 乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付  20000  元/项违约金，从乙方劳务费中扣除。
15.7 乙方违约后，甲方要求继续履行合同时，乙方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十六条  合同解除
16.1 下列情形发生时，本合同可解除：
16.1.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同；
16.1.2 因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；
16.1.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。
16.2  乙方出现本合同约定的违约情形时，甲方可以书面形式告知乙方解除合同，解除效力自解除合同通知书送达之日起生效。
16.3 合同解除后，甲方暂停对乙方的一切付款。双方应于解除合同通知书送达之日起7日内，办理终期结算、签订封账协议，乙方逾期不办理的以甲方核定结果进行封账。
第十七条  争议解决
双方因本合同或与本合同有关事项发生争议的，可以自行和解或由第三方调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，选择以下第___（2）__种方式解决。
（1）向工程所在地人民法院起诉。
（2）向蚌埠仲裁委员会申请仲裁。
第十八条  双方其他约定
18.1乙方作为长期从事建设工程施工的专业承包商，在本合同签订时已充分考量可能存在的各类风险，在合同履行过程中如因政府政策变化、建设单位原因、不可抗力等非甲方原因导致的项目不能按期开工或停工，乙方对此表示谅解，并自愿放弃向甲方进行停工、窝工索赔。
18.2甲、乙双方确认：甲方在本合同签订前，已就本条款向乙方进行了充分、明确的提示、说明与解释，并应乙方要求对条款内容的法律含义、实际影响及后果进行了针对性答疑；乙方已逐条阅读、反复核对并誊抄确认该条款，完全理解该条款（包括但不限于自愿放弃停工、窝工索赔条款等）的真实含义、法律后果及对自身权利义务的直接影响，不存在任何理解障碍或模糊认知；乙方系在完全自愿、意思表示真实的情况下誊抄本条款，签订过程中不存在任何欺诈、胁迫、乘人之危、重大误解或显失公平等可导致本条款被撤销、无效或变更的情形。
18.3、乙方自行对施工区域内的所属进场材料、完工成品或半成品进行看护及保护，费用由分包人自行承担，承包人对其不予以看管。
18.4、材料转运（含甲供）根据施工现场情况而产生的自行转运路线、费用由乙方自行承担；甲供材料到现场即为供货到位，乙方自行考虑材料转运等相关人工机械配合工作，其费用由分包人在报价中自行考虑。
18.5、施工过程中，如乙方中途退场，甲方按乙方实际完成工程量结算，同时有权没收分包人履约保证金并给予乙方合同总价款10%的违约金处罚。
18.6、材料进场后，由乙方安排人员看管至工程完工，丢失由乙方负责。
18.7、在合同履约过程中，根据乙方单位的产品质量、供货能力、售后服务进行评价，如发现乙方材料不合格或供货能力无法满足现场时间需要，甲方有权单方面解除合同；对此造成的经济损失和影响，甲方有权向乙方追究经济索赔和其他责任；同时乙方不得以该理由起诉或者追究甲方责任。
18.8、乙方需派驻项目负责人一名且须为投标人单位员工，项目负责人每月在现场不少于 22 天，项目负责人原则上不得更换。
18.9、在施工过程中，甲方有权根据实际数量且不超过清单量进行结算，乙方不得以实际数量与订购合同数量有差异向甲方提出任何索偿。
第十九条  附则
19.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质（资格）证书、安全生产许可证、法定代表人身份证复印件等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。
19.2 在本合同履行过程中，任何一方发生公司破产、重组、解散，公司营业执照吊销、注销，公司税务登记、名称变更等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的7日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。
19.3 双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更地址之日起7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。
甲方送达地址： 安徽省蚌埠市燕南路17号                         
联系人：            左文凯                                    
联系电话：         19015145080                               
电子邮箱：       1049238942@qq.com                                     
乙方送达地址：                                                
联系人：                                                      
联系电话：                                                          
电子邮箱：                                            
19.4 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。
19.5 双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。
19.6 乙方承诺所有行为活动遵纪守法、合规（附件八、九），保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。
19.7 本合同一式   陆  份，甲方执   肆  份，乙方执   贰  份，自双方签字盖章之日起生效。
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附件二 ：甲方提供材料清单
附件三 ：甲方提供机械设备及周转材料清单
附件四 ：劳务作业企业投入关键人员表
附件五：安全环保管理协议书
附件六：临时用电安全协议书
附件七：农民工工资支付协议
附件八：商业伙伴合规承诺书
附件九：廉政合同
附件十：授权委托书



以下无正文，为合同签署页及附件

	甲方：（盖章）
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	电话：
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	纳税人识别号：
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	账号：
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附件一
工程量清单
	[bookmark: _GoBack]子目号
	子目名称
	单位
	数 量
（暂定）
	税率（%）
	含税单价（元）
	不含税单价
（元）
	含税合价
（元）
	不含税合价（元）
	工作内容
	计量规则
	备注

	1
	单面科室牌
	个
	10.00 
	
	
	
	
	
	30cm×12cm铝合金+安装
	
	

	2
	岗位职责牌
	㎡
	10.00 
	
	
	
	
	
	60cm×90cm写真+KT板+包边+安装
	
	

	3
	制度牌
	㎡
	100.00 
	
	
	
	
	
	KT板，5mm高密度板+写真+小包边
	
	

	4
	安全警示牌
	㎡
	200.00 
	
	
	
	
	
	KT板，5mm高密度板+写真+小包边
	
	

	5
	密度板标牌边框
	m
	200.00 
	
	
	
	
	
	4mm宽开合铝合金包边+结构胶安
	
	

	6
	晴雨表
	㎡
	3.00 
	
	
	
	
	
	装（可拆卸替换密度板）
	
	

	7
	展板
	㎡
	200.00 
	
	
	
	
	
	2*1.5
	
	

	8
	彩印刀旗
	套
	200.00 
	
	
	
	
	
	彩印旗帜+2.5米旗杆
	
	

	9
	遮光窗帘
	套
	20.00 
	
	
	
	
	
	浅蓝色+uv印logo+安装
	
	

	10
	铝塑板背景墙
	㎡
	80.00 
	
	
	
	
	
	（175cm*200cm）
	
	

	11
	会议室投影仪软膜灯箱
	套
	1.00 
	
	
	
	
	
	高清软膜+10cm铝合金框架+led灯
	
	

	12
	企业形象墙宣传图案+雕刻
	㎡
	100.00 
	
	
	
	
	
	1.5cm厚pvc加亚克力+uv+安装
	
	

	13
	LED电子屏（室内屏）
	㎡
	25.00 
	
	
	
	
	
	0.48m*6m（型号P10）
	
	

	14
	LED电子屏（室外防水屏）
	㎡
	25.00 
	
	
	
	
	
	0.48m*6m（型号P11）
	
	

	15
	不锈钢纱门纱窗纱罩
	㎡
	20.00 
	
	
	
	
	
	25*25mm不锈钢方管+钢丝纱网
（200cm*90cm）
	
	

	16
	定形条幅
	㎡
	200.00 
	
	
	
	
	
	30*30*2.5mm壁厚镀锌方管+网格布+附墙或外架安装（1.2m*长）
	
	

	17
	钛金字
	套
	30.00 
	
	
	
	
	
	钛合金字+结构胶安装
	
	

	18
	楼层牌、限载牌、材料标识牌
、警示牌
	㎡
	100.00 
	
	
	
	
	
	6mm厚pvc板+户外写真，
30cm*40cm、40cm*60cm、
50cm*70cm、60cm*90cm四角打孔
	
	

	19
	太阳能监控
	套
	20.00 
	
	
	
	
	
	直径60mm圆管*3米立柱+3道50mm
角铁斜撑固定+安装固定（含监
控）
	
	

	20
	太阳能语音提示器
	套
	10.00 
	
	
	
	
	
	太阳能板+蓄电池+人体感应器+固
定安装
	
	

	21
	立体景观字
	个
	50.00 
	
	
	
	
	
	镀锌板切割、焊接、打磨+烤漆+结构胶安装
	
	

	22
	雕刻字
	㎡
	100.00 
	
	
	
	
	
	1 cm厚度PVC板雕刻字+结构胶安装
	
	

	23
	发光点阵字+安装
	㎡
	100.00 
	
	
	
	
	
	镀锌板冲孔led发光点阵字+4#国
标角铁简易框架+防腐处理+安
装，烤漆
	
	

	24
	景观导向牌（精神堡垒）
	套
	2.00 
	
	
	
	
	
	根据现场实际
	
	

	25
	景观造型宣传栏
	套
	4.00 
	
	
	
	
	
	1.5mm镀锌板焊接烤漆+液压开启
（5跨12.6m*2.65m*0.3m）+安装
	
	

	26
	拌合站大门门楼
	套
	1.00 
	
	
	
	
	
	门楣：10m×1.4m*1m（5#国标角钢框架、铁皮）+亚克力发光字+基础砼预埋+安装（宽度按现场实际微调）；立柱：1m*1m*7m*2（5#国标角钢框架、铝扣板）+双面亚克力字+基础砼预埋+安装+不锈钢包边
	
	

	27
	LED楼顶亮灯字
	㎡
	60
	
	
	
	
	
	金属烤漆，内装LED灯，框架用8*8*0.15cm镀锌方管焊接，用80*80*2mm的角铁做支架另外要求用方管或者角铁做斜撑。数量按照框架面积计算，报价要含高处安装费用
	
	

	28
	讲评台
	套
	500
	
	
	
	
	
	40*40*3mm厚镀锌方管+1.0mm厚铁
皮+网格布+80*80*3mm厚方管刀片
式站柱+埋设固定安装
	
	

	29
	行为安全之星超市
	套
	1
	
	
	
	
	
	根据现场实际
	
	

	30
	安全示范区
	组
	1.00 
	
	
	
	
	
	含安全带使用体验区、安全急救
体验区、灭火器演示体验区、安
全帽撞击体验区、预防触电事故
体验区、劳动防护用品展示区各
一个
	
	

	31
	不锈钢结构宣传栏
	套
	2.00 
	
	
	
	
	
	不锈钢柱250x250，面层采用1cm亚克力板+画面1cmPVC，户外车贴，防雨棚1mx3.5m，含基础砼预埋及安装
	
	

	32
	安全宣传不锈钢框架+不锈钢圆管腿
	㎡
	50.00 
	
	
	
	
	
	30*30*1.2mm方管+装饰球+封底+
亚克力前面+安装
	
	

	33
	配电箱防护棚
	套
	9.00 
	
	
	
	
	
	骨架3cm*5cm镀锌钢管+铁皮；直径10cm镀锌钢管支腿+安装
	
	

	34
	二级箱
	套
	4.00 
	
	
	
	
	
	德力西 二级配电箱
	
	

	35
	开关箱
	套
	10.00 
	
	
	
	
	
	根据现场实际
	
	

	36
	五芯电缆
	m
	300.00 
	
	
	
	
	
	根据现场实际
	
	

	37
	彩板夹芯板围挡
	㎡
	300.00 
	
	
	
	
	
	高度不低于2米，3mmPVC材质，夹芯板5cm，包安装及辅材
	
	

	38
	定型化安全通道制作安装和拆
	㎡
	400.00 
	
	
	
	
	
	4.5*4.0*6m,100*100*3mm厚镀锌
方管立柱+60*60*3mm方管横梁+油
漆+安装
	
	

	39
	围挡喷淋系统
	m
	200.00 
	
	
	
	
	
	7.5kw主机+50mmppr主管+30mm支
管4m间距设高雾化双喷头+安装
	
	

	40
	车辆冲洗设备
	个
	1.00 
	
	
	
	
	
	宽4000mm*长3000mm 7.5kw纯铜电
机水泵，承重120吨
	
	

	41
	安全生产电子看板/倒计时牌
	㎡
	10.00 
	
	
	
	
	
	户外led数码管+p3led点阵+铝合
金框架+pvc板（2.0m*1.2m）
	
	

	42
	太阳能爆闪灯
	套
	30.00 
	
	
	
	
	
	2红2蓝双面+太阳能板+蓄电池+76
圆管3米支杆+固定安装
	
	

	43
	网状围挡1
	㎡
	200.00 
	
	
	
	
	
	高2m+安装
	
	

	44
	施工现场消防柜制作安装
	个
	2.00 
	
	
	
	
	
	3m长x2m高x0.3m宽；定型箱+油漆红色+安装
	
	

	45
	钢筋堆放定型化槽钢（安装）
	m
	30.00 
	
	
	
	
	
	1.2m高x1.0m宽 20号槽钢8mm厚
（螺丝固定可拼装）
	
	

	46
	定型化护栏
	m
	500.00 
	
	
	
	
	
	30*30*3mm壁厚钢管框架
+50×50×6mm钢网片
+1800×200×1.0厚踢脚板2道+Ф
50x3mm钢管立柱（2.0mx1.2m）+
安装
	
	

	47
	定型化防护栏安装
	m
	500.00 
	
	
	
	
	
	劳务+场内运输
	
	

	48
	定型化防护栏拆除
	m
	500.00 
	
	
	
	
	
	劳务+场内运输
	
	

	49
	垃圾、砂池防护棚
	㎡
	50.00 
	
	
	
	
	
	40*40*3mm厚镀锌方管+绿色防晒
网+安装（6m*6m）
	
	

	50
	消防沙池
	个
	2.00 
	
	
	
	
	
	2mm厚钢板焊制喷涂红色油漆
(0.5*0.4*1m)
	
	

	51
	茶水室、门卫室、定型化配电
房
	间
	3.00 
	
	
	
	
	
	瓦楞岩棉板+钢板地面或铝板地面
（3*3*6m）
	
	

	52
	垃圾箱
	个
	8.00 
	
	
	
	
	
	四分类垃圾箱，四角膨胀螺丝固
定于地面，长120cm*高97cm*宽
35cm，外筒镀锌板+内胆镀锌板，
含辅材及安装
	
	

	含增值税合同金额
	元


工程项目名称：                                           合同编号：
            甲方：                                            乙方：

附件二
甲方提供材料清单
项目名称：                      劳务作业单位：
	序号
	品种
	规格型号
	单位
	损耗系数%
	含税单价
	备注
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附件三
甲方提供机械设备及周转材料清单
项目名称：                      劳务作业单位：
	序号
	品种
	规格型号
	单位
	暂定数量
	备注
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	/
	/
	/
	/

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件四
劳务作业企业投入关键人员表
项目名称：                      劳务作业单位：
	序号
	岗位或工种
	姓名
	身份证号
	执业证及编码
	备注
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附件五
安全环保管理协议书
单位名称（以下简称甲方）： 安徽建工水利开发投资集团有限公司                                                 
单位名称（以下简称乙方）：                                               
工程名称：                                                                    
为切实加强施工现场安全环保管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国传染病防治法》等有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲乙双方应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工合同顺利履行，并以此形式承诺保证履行各自的义务和责任，确保施工现场安全、环保、疫情防控各项工作稳步推进，确保施工现场安全生产。
    一、甲方的权利、责任和义务
    1、审查乙方施工及管理能力，确保其人员、班组、管理符合施工合同的规定。
    2、贯彻落实国家、地方有关安全生产、文明施工、环保管理及疫情防控的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全、环保管理和监督检查。
    3、负责制定相关安全环保管理制度和规定，传达国家、上级主管部门、集团公司及公司有关法律、法规、制度及管理要求；负责编制、审核安全生产技术措施（操作规程）、环保专项方案等，并监督管理制度、技术措施（操作规程）、专项方案的具体实施情况。
    4、负责编制施工组织设计，组织乙方进行施工前总交底，并按照有关安全规范标准对乙方进行日常监督检查。
    5、监督检查乙方特种作业操作人员持证上岗情况并建立管理档案。
    6、组织开展经常性的安全生产及环保施工检查，纠正、制止乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照以下标准予以查处：若乙方作业工人进入施工现场未按规定正确佩戴安全帽，按100元/人次支付罚款；从事高处作业未按规定正确佩戴和使用安全带，按200元/人次支付罚款；未经项目部管理人员许可擅自拆除各类安全警示标牌和安全防护设备设施及挪动消防器材，按500元/处支付罚款；作业人员酒后进入施工现场，按500元/人支付罚款；在宿舍内使用电磁炉、热水器、电饭锅等电器，按500元/次支付罚款；在项目部或施工现场寻衅滋事、打架斗殴，按2000元/人支付罚款，并要求乙方负责将涉事人员开除；乙方未按规定配备专职安全生产管理人员或管理人员出勤率不满足要求，按1000元/人支付罚款；分包单位负责人或其授权的项目负责人未按要求参加安全生产会议、安全检查，按500元/次支付罚款；乙方进行危险性较大的分部分项工程实施、无防护措施的高处作业、有限空间作业等危险作业未报告项目部或作业现场无旁站监护，按2000元/次支付罚款。对乙方或其从业人员因不服从现场管理导致的事故隐患，按以下标准处罚：一般事故隐患，处罚乙方1000元/条，处罚从业人员200元/条；较大事故隐患，加倍处罚；重大事故隐患，处罚乙方3000元/条，处罚从业人员1000元/条。对发现的施工作业现场、设备设施、组织管理、环保管理等方面安全（环保）事故隐患开具隐患整改通知。
    7、建立健全施工现场各项安全生产责任制度，组织签订责任书；组织规划、公示“安全生产责任区域”，确定兼职安全员作为责任人员。
    8、对乙方的安全生产教育培训、劳动保护用品使用和危险因素告知工作提出指导意见，并检查落实情况。若乙方作业人员进场前未组织开展安全教育培训、安全技术交底，或每日未组织开展安全晨会，按200元/人支付罚款；未按要求落实文明施工、环境保护措施，按500元/处支付罚款。
    9、对乙方提出的安全生产要求和开展的安全生产活动积极提供帮助和支持。
    10、提供施工现场消防安全通道和消防设备设施，组织规划、公示“消防责任区域”，确定责任人员。
    11、负责协调施工现场多个劳务单位的安全生产管理工作。
    12、委派（项目副经理）      同志为安全环保现场管理总协调人，施工作业区域、工区、班组的管理（技术）负责人员为现场监督、管理、协调人员。
    二、乙方的权利、责任和义务
    1、贯彻落实国家及地方有关安全环保的法规和管理制度，	遵守甲方及其单位的各项管理规定和要求，建立健全安全生产责任制和安全环保管理制度，落实甲方公司、业主及有关职能部门的各项管理要求，对承包施工区域的安全环保管理及疫情防控负全面责任。
    2、建立安全环保管理体系，现场负责人负责现场安全作业、安全防护、安全监护、安全作业交底和隐患整改等全面管理工作，为作业现场安全生产管理第一责任人；确定 卢泽春 为专职或兼职安全员，负责现场安全环保日常管理、检查工作，监督隐患整改要求的落实，接受甲方人员的管理和协调。负责日常监督管理及隐患整改工作，做好书面记录并存档备查。
    3、接受甲方的施工人员、班组及管理能力审查，并负责提供有关资料。严格按照施工合同规定及范围施工，不得擅自将承包项目再次转(分)包。
    4、服从甲方安全生产管理和施工作业统一部署，主动遵守甲方各项安全生产管理制度，接受甲方及其上级管理（包括行业主管）部门的监督检查和处罚。若出现不服从项目安全人员管理等拒不整改情形，或施工区域安全隐患累计三次以上，将被纳入甲方黄名单管理。在黄名单期间，乙方在甲方新项目投标时，甲方有权限制其投标资格。
    5、负责进场人员安全环保教育、操作规程、施工作业等技能的交底工作；按甲方要求组织人员、班组按时参加例会、班前会及施工作业交底工作。未经安全教育和交底的人员不得安排参与施工作业。
    6、服从甲方对安全防护的要求，所搭设和设立的防护设施必须符合施工方案、有关安全标准和业主对安全防护的要求；对甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）和安全标志、警告牌负有全部管理责任，并对擅自拆除、损坏和保管不善所造成的后果承担全部责任。若分包单位人员高空抛物或施工区域临边、洞口未搭设安全防护设施，按500元/处支付罚款。
    7、认真组织检查施工现场雇佣人员正确使用、佩戴防护用品情况，履行现场监管职责并承担因现场监管不力而造成的后果。
    8、配备满足施工要求的机具及环保设备，及时向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况等，对机具设备负有安全使用和维护保养的管理责任（始终确保其符合有关安全标准和施工要求），配合验收登记及有关核查工作。使（租）用大型机械设备时，应在使用前应向甲方办理登记备案手续。若违规使用塔吊、施工升降机、物料提升机、高处作业吊篮、门式起重机、架桥机等特种设备和大型机械，按2000元/台支付罚款；自带的开关箱、电源线等不符合规范要求，按500元/处支付罚款。    9、严格执行防火防爆管理制度和规定，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火；认真履行消防责任区域的管理职责，不得将消防器材挪作他用；严禁在任何场所使用电炉、“热得快”等大功率电器。
    10、为本合同区域雇佣人员提供合格的劳动保护用品，并组织进行危险因素告知、作业安全要求和操作规程（作业安全技术）的交底教育活动；对特种雇佣人员持证作业进行安全管理，保证特种雇佣人员持证上岗，按照甲方要求提供特种雇佣人员的备案登记资料。安全教育培训及安全作业技术（操作规程）交底均要有书面记录资料，并经双方签字确认。若特种作业人员（包括但不限于电工，电焊工，架子工，信号司索工，起重指挥，塔吊、施工升降机、物料提升机、高处作业吊篮、门式起重机、架桥机等）未持有效证件上岗，按1000元/人支付罚款。
    11、及时主动向甲方提供进场人员花名册，并按要求登录人员信息；加强人员劳动纪律和遵纪守法的管理工作，严禁作业童工、未成年人和不适宜从事有关工种的雇佣人员及身份不明人员。有人员变动时，应在发生人员进入现场的当天向甲方管理人员报告，组织办理登记、教育培训及有关安全作业交底，否则承担因此而造成的后果。
    12、遵守施工现场安全环保管理制度和劳动纪律，因不服从甲方安全生产管理、不落实整改要求导致安全生产责任事故或环境污染事件的，甲方有权就事故造成的损失向乙方索赔。若未按要求及时整改现场安全隐患，按2000元/次支付罚款；在上级有关单位开展的各类检查和执法（包括但不限于安全生产、环境保护等）中，因乙方原因受到处罚或造成不良影响，乙方除承担上级处罚并消除影响外，还需向甲方支付10000—50000元/次罚款。
    13、定期组织对所辖施工区域进行安全环保检查，及时报告、通报在安全检查中发现的甲方或其他相关方管辖范围内的事故隐患并敦促有关方做好整改工作。
    14、接受甲方的安全环保检查和相关部门的安全环保督查工作，并按时完成整改工作，确保所涉及的人员、班组、区域隐患治理符合安全环保施工作业要求。
    15、使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，承担使用期间的安全维护责任，并对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。
    16、实施封闭管理的项目，应配合项目部做好封闭措施，严禁无关人员进入，安排专人值守工地出入口及集中生活区，做到施工现场及生活区进出场人员登记全覆盖。
    三、 事故报告、处理与责任
    1、乙方发生各类安全环保事故事件必须立即报甲方，由甲方按照国家相关规定上报。
    2、发生事故后，甲、乙方要积极组织抢救工作，保护好现场，如因抢救伤员必须移动设备或设施时，必须做好记录或拍照。同时，积极配合有关部门的调查和现场勘察。
    3、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方雇佣人员违章等原因导致发生的各种伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、管线破坏、建筑物破坏、环保、疫情防控和其他方面安全事故事件（含未遂事故事件），除承担由乙方责任造成事故的各项经济费用和赔偿（可在计量支付中直接扣除），还应全面承担为甲方消除各种不良社会影响的责任，及时妥善处理善后事宜，不得推诿或消极处理，导致影响范围扩大。
4、乙方违反本协议约定，给甲方或任何第三方造成损失的，应当独立承担赔偿责任（包括但不限于民事责任、行政责任、刑事责任）。若因乙方迟报、瞒报、作伪证或擅自破坏事故现场，造成损失扩大的，乙方除承担一切经济责任、法律责任外，甲方有权对乙方进行处罚，同时乙方应按照扩大部分损失的一倍向甲方承担违约责任。
    5、由于甲方责任造成生产安全事故，甲方承担事故责任和经济赔偿，乙方有义务负责协助处理善后事宜。
6、由于双方责任造成的生产安全事故，根据有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。
7、在施工过程中发生安全事故，乙方除独立承担一切经济责任、法律责任外，甲方将乙方列入“安徽建工集团限制交易名单”，并按照以下标准对乙方进行经济处罚：一般事故，乙方向甲方支付10-15万元经济处罚，乙方主要负责人向甲方支付3-5万元经济处罚；较大事故，乙方向甲方支付15-30万元经济处罚，乙方主要负责人向甲方支付6-8万元经济处罚；重大事故，乙方向甲方支付30-50万元经济处罚，乙方主要负责人向甲方支付8-10万元经济处罚；特别重大事故，乙方向甲方支付50-100万元经济处罚，乙方主要负责人向甲方支付10-12万元经济处罚；甲方有权从乙方结算中扣除。
 四、发生工伤事故未履行处理责任、承担处理义务的，按大于有关规定应付费用数额支付违约金。
五、罚款缴纳
乙方应在接到甲方处罚通知后 10 个工作日内缴纳罚款。若不及时缴纳，甲方有权按处罚金额双倍直接从乙方结算款中扣除；若乙方3次以上不及时缴纳罚款，将纳入甲方黄名单管理。
    六、其他约定
    1、当相关方未对安全生产隐患履行整改义务，没有及时消除安全隐患不能保证安全生产条件、存在危及生命安全的，应立即向甲方管理人员汇报并撤出人员，采取避险措施。采取停工避险措施的，由此而造成的经济损失可以向责任方提出索赔要求。
2、乙方对存在的安全环保隐患视而不见或未能对所开具的隐患整改通知及时履行整改义务的，且在甲方多次书面告知情况下仍未落实整改要求的，甲方可以自行组织整改，并处其费用的两倍作为罚款或违约金。
3、对于乙方在安全环保方面的处罚包括但不限于以上约定。若出现其他安全环保违规行为，甲方有权根据实际情况，参照类似违规行为的处罚标准或相关法律法规进行处罚。
    4、安全保证金包括在履约保证金中。
七、本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同的同时，签订本协议，经济合同到期后，本协议同时终止；本协议书一式  陆  份，甲方执肆份、乙方执贰份。


甲方(盖章) ：                         乙方(盖章)：
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：
签订时间：      年      月        日






















附件六
临时用电安全协议书
甲  方：  安徽建工水利开发投资集团有限公司                              
乙  方：                                                                              
为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护项目生产过程中安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)以及公司相关管理制度的有关规定，结合本工程施工需要，经甲乙双方协商，达成如下安全管理协议： 
一、工程概况
1、工程名称：                                           
2、工程地点：                                           
3、分包范围：                                           
二、甲方安全责任与义务
1、甲方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。 
2、负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。   
3、甲方负责对乙方的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。 
4、负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。监督乙方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。 
5、甲方按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。 
6、参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。  
7、甲方负责提供二级分配箱，乙方负责提供开关箱、电缆线等。   
三、乙方安全责任与义务
1、贯彻执行安全生产各项规章制度和临时用电操作规程，做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动安全纪律，制止一切临时用电违章作业行为，对施工现场临时用电生产过程中的安全负责。  
2、电工人员必须持有主管部门核发的电工特种雇佣人员上岗操作资格证书后方可上岗作业，其他各类监护人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。凡无持有效电工人员上岗操作证或操作证无年审、过期的电工人员严禁从事电工作业活动。  
3、认真执行《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46-2024和施工临时用电组织设计方案内的电工作业现场安全用电控制的规定。发现临时用电安全隐患问题时，及时纠正；重大隐患问题应立即上报甲方有关负责人，及时消除隐患，确保临时用电的安全。  
4、建筑施工现场的临时用电工程专用的220/380V三相五线制，低压电力系统必须符合“三级配电系统—TN-S接零保护系统—三级漏电保护系统，配备总配电箱—二级分配电箱—三级配电开关箱”系统。 
5、乙方使用的配电箱、开关箱应有名称、用途、编号、分路标记及系统接线图，并应配门锁，由专人负责保管，配电箱、开关箱应加装防雨、防台风、防尘等措施装置。
6、动力配电箱与照明配电箱必须独立设置，配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有湿气、潮气、烟气较重的场所。且配电箱、开关箱四周应有足够2人同时作业的空间和通道，空间通道位置严禁堆放任何妨碍操作、维修的物品、材料，不得有灌木、杂草，二级分配电箱附近应配备1~2瓶消防灭火器材。 
7、乙方自有的施工机械和电气设备设施，必须符合国家、部门、地方的标准和规范。做到性能良好，各种用电安全防护装置齐全有效。分包方应对这些设备设施进行过程控制，保持其始终处于良好的工 作状态，并按照建设主管部门的要求进行备案，并做好日常维护保养工作，并做好相关记录。  
8、乙方自有配电箱、开关箱安装应端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离不少于1.4~1.6m，移动式配电箱、开关箱应装配在固定支架上，其箱体中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。分配电箱与开关箱的安全距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备安全水平距离不超过3m。
9、乙方自有配电箱、开关箱内的电器必须是国家许可生产合格的产品，严禁使用破损、不合格的或国家明令禁止淘汰使用的电器产品。且漏电保护器不得用于启动电气设备开关之使用。每天漏电开关使用前电工应事先启动漏电试验按钮试跳一次，经试跳检查发现不正常时严禁继续使用，必须进行更换新的漏电保护器。  
10、乙方自有配电箱、开关箱应重复接地，所连接的PE线应采用截面不少于2.5mm2的绝缘多股铜线，手持式电动工具的PE线截面不少于1.5 mm2的绝缘多股铜线。 PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，而且严禁断线。  
11、乙方使用的相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定：相线的绝缘颜色依次为黄、绿、红色，N线的绝缘颜色为淡蓝色，PE线的绝缘颜色为绿/黄双色，在任何情况下不得将上述颜色标记混用和互相代用，使用的电缆线必须符合国家规范标准要求。
12、乙方使用架空线必须采用绝缘导线，架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在脚手架、树木上及穿越其他设施上进行敷设，严禁将配电箱、分配电箱悬挂在脚手架体上。  
13、乙方对施工现场临时用电工程应定期检查。定期检查时，应复查接地电阻值和绝缘电阻值。同时临时用电工程定期检查应按分部分项工程进行，并应履行复查验收手续。
14、乙方应当服从甲方的临时用电安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。 
15、甲方对乙方施工现场临时用电发现存在安全隐患问题、重大安全隐患问题经多次教育、整改无效的，或违章、违规、违反安全操作规程进行施工临时用电安装、敷设、使用、拆除作业的，甲方有权按照相关条款给予乙方相应的经济处罚。
16、乙方发生人员触电伤亡时，不管事故的责任在何方，乙方必须先做好事故的善后处理工作。甲方对事故的发生负有相关责任时，甲方应积极协助分包方做好善后处理工作。
17、乙方因严重违章、野蛮进行施工临时用电作业而引起的生产安全事故，甲方对事故责任单位、责任人进行严肃的处理，追究其事故责任。 
四、其他事项
1、乙方在施工过程中违反国家有关安全生产的法律、法规、标准及甲方的有关安全管理规定，甲方一经发现可下达整改通知书要求乙方立即进行整改，乙方应按甲方要求进行整改，如乙方不按甲方要求进行整改，甲方有权强制停工和经济处罚等措施。 
    2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担违约责任，造成经济损失的由乙方承担。
3、乙方在施工现场都要服从和接受各级主管部门的监督检查，凡违反安全操作规程、违反安全生产规章制度及公司各项管理制度的班组和个人均自觉接受按规定给予的经济处罚，问题严重及屡教不改的可解除分包合同。 
   4、乙方在本项目的施工过程中，若发生违反安全文明施工规定的现象，甲方将给予处罚、处理。
五、补充条款
                                /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
六、本协议适用范围
1、人员：甲乙双方进入施工现场的人员。
2、区域：工程地点围墙以内，工地大门处门外边三米以内。
3、时间：自本协议签字之日起至分包合同截止时自然终止。
七、上述未尽事宜，按国家、地方及行业规定的安全生产法律、法规的相关条款执行。
八、本协议一式 陆  份，甲方执肆份、乙方执贰份。



甲方(盖章) ：                       乙方(盖章)：
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：                                     

签订时间：      年      月    日








附件七
农民工工资支付协议
甲方：  安徽建工水利开发投资集团有限公司                                                                       
乙方：                                                                                                       
根据《保障农民工工资支付条例》的相关要求，经双方友好协商，现就雇佣人员工资支付事宜约定如下：
1、 乙方必须按甲方要求实行劳动用工实名制管理，乙方按月考核雇佣人员工作量、编制工资支付表并经雇佣人员本人签字确认，报送甲方项目部备案。
2、 乙方委托甲方代发雇佣人员工资，每月将工人签字确认的雇佣人员工资清单报甲方项目部审核。雇佣人员实名登记、工资金额、雇佣人员个人银行卡申请资料等信息真实性由乙方负责。
3、 乙方保证雇佣人员工资应按月足额支付，按月支付的雇佣人员工资作为甲方支付分包工程进度款的依据，并从中全额扣除。工人个税等相关事宜由乙方及工人按照国家相关规定自行协商处理。	
四、雇佣人员管理
1、雇佣人员进入施工现场，乙方应将进驻人员信息（包括与工人签订的劳动合同、资格证书、工人身份证复印件等）上报甲方办理登记，甲方应及时核对，没有完成实名制登记的视为未进入施工现场。
2、乙方要对进入项目施工现场的雇佣人员进行登记造册，注明工种、所在班组、工资标准等。乙方在发放雇佣人员工资时，应在甲方的监督下实施，由雇佣人员本人签字确认，并将考勤表、工资发放表报甲方项目部备案，禁止乙方签字代领。
五、违约责任
若发生雇佣人员工资拖欠，按下列方式处理：
1、乙方未实行劳动用工实名制管理，未要求按期发放雇佣人员工资，甲方核实后，从乙方剩余工程款中直接向雇佣人员支付工资。
2、乙方伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取工资、高估冒算雇佣人员工资的，由甲方先行支付所欠工人工资。经核实，高估冒算超出费用，甲方按2倍向乙方收回，从剩余工程款中直接扣除。
3、因乙方拖欠雇佣人员工资导致聚众闹事、上访等雇佣人员讨薪事件，导致甲方受到政府主管部门处罚的，一切经济责任由乙方承担，对甲方造成社会责任的，依据分包合同追究乙方违约责任。
六、本协议一式  陆   份，甲方执肆份、乙方执贰份。自双方签字盖章后生效，乙方分包项目完工并结清所有雇佣人员工资后自行终止。

甲方(盖章) ：                       乙方(盖章)：
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：                                     

签订时间：      年      月        日


附件八
商业伙伴合规承诺书
致 安徽建工水利开发投资集团有限公司  ：
我单位/本人承诺，在与贵公司的合作过程中，严格遵守以下合规要求。
1、 严格遵守国家法律法规，不与任何人员恶意串通，损害国家、社会公众以及第三方的合法权益。
2、 严格遵守国家有关部门、地方政府监管规定，所有业务活动均符合监管要求。
3、 严格按照国家标准、行业规范、行业惯例进行业务操作，所有操作均符合国家标准和行业规范。
四、强化契约精神，遵守诚实信用原则，恪守协议约定，忠实、全面履行合同。
五、自觉遵守公共秩序和善良风俗，遵守职业道德，在守住合规底线基础上，以高标准要求自身。
六、反对商业贿赂和腐败行为，不以任何名义向贵公司有关人员赠送财物、提供高消费宴请及娱乐活动，或为其获取其他不正当利益。确保我单位人员不以任何名义从涉及的经济往来中获取其他不正当利益。
七、积极履行合规义务，确保我单位人员在与贵公司的合作过程中遵守上述要求，力争建立全面、有效的本单位内部合规管理体系，依法合规经营，不因违法违规受到重大处罚，导致丧失履约能力。
本承诺书在与贵公司的合同签署、履约过程中持续有效，并作为合同的组成部分。

承诺单位/人（签字或盖章）：
年  月  日


附件九
廉政合同
甲方： 安徽建工水利开发投资集团有限公司                               
乙方：                                                               
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，甲乙双方特订立如下合同。
1. 双方的权利和义务
（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及部门规章的有关规定。
（2）严格执行双方签订的系列合同文件，自觉按合同办事。
（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
2. 甲方的义务
（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。
（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。
（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料。
（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
3. 乙方的义务
（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。
4. 违约责任
（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚，并列入甲方限制交易名单管理系统。
5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
6. 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至分包工程项目竣工验收后止。
7. 本合同作为分包合同的附件，与分包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
8. 本合同一式    陆    份，甲方执肆份、乙方执贰份。


甲方：（盖单位章）                    乙方：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：           
签订时间：       年     月     日  


附件十
授权委托书

致  安徽建工水利开发投资集团有限公司 ：
本授权委托书声明：我        系                  的法定代表人，现授权委托   /     （身份证号   /    ）为我公司代理人，在投标及履行合同中有权以本公司名义与贵公司协商签署具有投标及合同性质的系列文件，执行与投标及合同有关的一切事项，包括但不限于签署投标文件、签订合同及补充（解除）协议，办理结算，领取款项，签署会议纪要、变更指令、签证、通知（函）及具有经济价值的其他文书，决定工伤（亡）人员、侵权责任赔偿标准等事务。代理人的所有行为均代表本公司行为，由本公司承担代理人行为的全部法律责任和后果。
特此委托。
附代理人身份证复印件。

授权委托人（盖章）：
法定代表人（签名）：
委托代理人（签名）：
年   月  日






法定代表人身份证复印件





































营业执照复印件





































基本存款账户信息复印件
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